ROADMAP

# Personal AI Execution Agent

Подробный план обучения, разработки, сбора данных и дообучения модели

Для команды из двух студентов

Ключевая идея проекта Создать персонального AI-агента, который превращает цели и обязательства пользователя в адаптивный план действий, учитывает календарь и историю поведения, отслеживает фактическое выполнение задач и постепенно персонализирует стратегию планирования.

# 1. Что должно получиться в итоге

Проект не должен быть очередным Todo-листом. Его основная ценность - не хранение задач, а принятие решений о том, что пользователю лучше делать сейчас и как распределить работу с учетом ограничений и поведения человека.

Цель пользователя
    ↓
LLM: понять намерение → декомпозировать → сформировать кандидаты планов
    ↓
Planner / Reward Model: оценить выполнимость и выбрать лучший план
    ↓
Календарь + задачи
    ↓
Реальное поведение пользователя
    ↓
Сбор outcome / feedback
    ↓
Обновление датасета
    ↓
Новая версия модели

Пользователь может писать естественным языком: «Мне нужно подготовиться к экзамену через две недели».

Система извлекает цель, дедлайн, ограничения и разбивает цель на конкретные действия.

Система строит несколько вариантов расписания, а не один «магический» ответ.

План учитывает календарь, доступное время, сложность задач, предпочтительную длину сессий и предыдущую историю выполнения.

После выполнения/переноса задач система сохраняет фактический outcome.

Модель со временем учится предсказывать, какие планы конкретный пользователь действительно выполняет.

# 2. Самая важная постановка ML-задачи

Не пытайтесь обучить LLM «управлять жизнью человека». Разделите систему на языковой слой и измеримую ML-задачу. Основная исследовательская задача: оценивать вероятность выполнения задачи или плана в конкретном контексте пользователя и использовать эту оценку при планировании.

| Компонент | Роль | Нужно ли дообучать на старте? |
| --- | --- | --- |
| LLM | Понимает естественный язык, извлекает структуру, декомпозирует цели, формирует кандидаты планов. | Нет. Сначала используйте готовую open-weight модель. |
| Planner | Комбинирует ограничения и кандидатные действия. | Можно начать с обычных правил/оптимизации. |
| Completion model | Предсказывает вероятность выполнения задачи. | Да, это первая самостоятельная ML-модель. |
| Reward / preference model | Оценивает, какой из нескольких планов лучше для данного пользователя. | Да, после накопления preference-данных. |
| Fine-tuned LLM | Учит модель лучше переводить намерения пользователя в структурированный план. | Да, после появления качественного SFT-датасета. |

# 3. Что изучать самостоятельно, а что отдавать AI

| Зона | Изучать самостоятельно | Можно делегировать AI |
| --- | --- | --- |
| Данные | Schema, сбор, очистка, валидация, split, метрики качества | Скрипты преобразования и рутинный ETL-код |
| ML | Постановка target, feature engineering, выбор модели, оценка | Шаблонный код обучения и визуализацию |
| Fine-tuning | Dataset format, loss, LoRA/QLoRA, hyperparameters, evaluation | Boilerplate конфигурации и запускные скрипты |
| Backend/UI | Архитектуру на уровне компонентов и API | Большую часть CRUD, UI и интеграционного кода |
| Эксперименты | Почему эксперимент поставлен именно так | Подготовку отчетов, графиков, таблиц |
| Интеграции | Ограничения API и модель данных | Большую часть кода интеграций |

Правило команды AI может писать код, но вы должны уметь объяснить: какой вход, какой выход, где хранится состояние, какая модель принимает решение, какой датасет используется и почему метрика считается именно так.

# 4. Учебный фундамент: Python и данные

У вас уже есть опыт с pandas, NumPy, Matplotlib и SciPy, поэтому этот блок можно проходить ускоренно и использовать как проверку пробелов.

Python: функции, классы, типизация, исключения, virtual environments, работа с JSON/JSONL, logging.

NumPy: ndarray, shape, dtype, indexing, broadcasting, vectorization, базовые операции с матрицами.

Pandas: DataFrame, merge/join, groupby, pivot, missing values, categorical data, datetime/time series.

Визуализация: распределения, корреляции, временные ряды, сравнение моделей, learning curves.

Инженерная база: Git, GitHub, структура проекта, конфигурация, reproducibility.

# 5. Математика: что действительно нужно

Линейная алгебра важна, но не нужно сначала проходить весь университетский курс. Учите математику в порядке ее появления в проекте.

| Тема | Что понимать | Где пригодится |
| --- | --- | --- |
| Векторы | Размерность, норма, скалярное произведение | Embeddings, similarity, признаки |
| Матрицы | Умножение, транспонирование, shape | Нейросети и линейные слои |
| Cosine similarity | Геометрический смысл и нормализация | Поиск похожих задач/контекста |
| Вероятность | Условная вероятность, распределения | Интерпретация вероятности выполнения |
| Статистика | Среднее, дисперсия, корреляция, выборка | Анализ пользовательских данных |
| Метрики | MAE, RMSE, precision/recall, ROC-AUC, calibration | Сравнение моделей |
| Оптимизация | Loss, gradient, learning rate | Понимание обучения нейросети |

Практический критерий После каждого математического блока делайте маленькую реализацию на NumPy. Цель - не запомнить формулу, а уметь связать ее с данными и кодом.

# 6. Сначала classical ML, потом нейросети

Первая модель проекта должна быть простой и измеримой. Это позволит понять саму задачу до того, как появится сложность LLM.

Пример задачи:
features = [
    task_duration,
    priority,
    time_of_day,
    day_of_week,
    hours_to_deadline,
    tasks_today,
    previous_completion_rate,
    reschedule_count
]

target = completed  # 0 / 1

model = LogisticRegression()
model.fit(X_train, y_train)
probability = model.predict_proba(X_test)[:, 1]

Изучите train/validation/test и почему нельзя случайно смешивать будущее с прошлым.

Освойте baseline: всегда предсказывать среднюю вероятность, простая эвристика, logistic regression.

Сравните с деревьями, random forest и gradient boosting.

Смотрите не только на одну метрику: accuracy не отвечает на вопрос о качестве вероятностного прогноза.

Для вероятности выполнения полезны ROC-AUC, PR-AUC, log loss и calibration; для длительности - MAE/RMSE.

# 7. PyTorch и глубокое обучение

Перед fine-tuning LLM нужно один раз самостоятельно пройти весь цикл обучения небольшой нейросети.

1. Создать Dataset и DataLoader.

2. Создать модель на torch.nn.Module.

3. Реализовать forward pass.

4. Выбрать loss function.

5. Настроить optimizer и learning rate.

6. Написать training loop.

7. Отдельно проводить validation.

8. Логировать loss и метрики по эпохам.

9. Сохранить checkpoint и повторно загрузить его.

Input features
    ↓
Linear
    ↓
ReLU
    ↓
Linear
    ↓
Sigmoid
    ↓
P(completion)

# 8. Transformers и LLM

Цель этого этапа - не стать исследователем архитектур Transformers, а понимать, что происходит внутри готовой модели и что именно меняется при fine-tuning.

Tokenization: текст → token IDs.

Embeddings: токены представляются векторами.

Self-attention: токены учитывают контекст других токенов.

Transformer block: attention + feed-forward + residual connections + normalization.

Inference: prompt → tokens → model → generated tokens.

Structured output: LLM должна выдавать валидный JSON по вашей схеме.

# 9. Дизайн собственного датасета

Не начинайте с вопроса «где скачать большой датасет». Сначала определите schema вашей предметной области. Датасет должен отражать реальные решения планирования.

{
  "user_context": {
    "working_hours": ["09:00", "18:00"],
    "preferred_session_length": 60,
    "productivity_period": "morning"
  },
  "goal": {
    "title": "Подготовиться к экзамену",
    "deadline": "2026-09-20"
  },
  "constraints": ["Университет до 16:00"],
  "tasks": [
    {"title": "Повторить JOIN", "duration_minutes": 60, "priority": "high"}
  ],
  "candidate_plan": {...},
  "outcome": {
    "completed": true,
    "delay_minutes": 10
  }
}

Версионируйте schema: изменение полей не должно молча ломать старые данные.

Разделяйте сырые события, очищенные данные и training-ready examples.

Храните происхождение каждой записи: synthetic, human-generated, real behavioral.

Не включайте персональные данные без необходимости; реальные пользовательские данные должны быть минимально собираемыми и обезличенными.

# 10. Три ключевых датасета

| Датасет | Формат примера | Для чего |
| --- | --- | --- |
| SFT dataset | user request → ideal structured plan | Дообучение LLM на декомпозиции и планировании |
| Behavior dataset | user state → action → outcome | Обучение модели вероятности выполнения |
| Preference dataset | context + plan A + plan B → preferred plan | Reward model / preference learning |

# 11. Как стартовать без пользователей: synthetic data

Пока реальных пользователей нет, можно генерировать сценарии искусственно. Но synthetic data должна строиться по правилам, а не просто массово создаваться LLM без контроля.

Создайте типы пользователей: morning person, night owl, short-session, long-session, deadline-driven, low-reschedule, high-reschedule.

Генерируйте цели, дедлайны, ограничения календаря и наборы задач.

Формируйте несколько кандидатных планов с разной структурой.

Определяйте outcome с помощью контролируемого симулятора поведения, а не случайным текстом.

Проверяйте распределения synthetic data и убедитесь, что они похожи на реалистичные сценарии.

Важно Synthetic data нужна для запуска экспериментов, но модель не должна оцениваться только на ней. Реальное поведение пользователей является конечным источником истины для вашей personalized planning части.

# 12. Реальные данные и data flywheel

AI recommendation
      ↓
User action
      ↓
Completion / postpone / cancel
      ↓
Outcome + context
      ↓
Validated dataset
      ↓
Model v2
      ↓
Better recommendation

Начните с небольшой группы добровольных тестировщиков.

Сохраняйте и рекомендацию AI, и факт поведения пользователя.

Логируйте время принятия решения, переносы, длительность и итог выполнения.

Храните отдельную обратную связь: «план полезен / не полезен» и причины, если пользователь готов их указать.

Не используйте идентифицирующие данные там, где они не нужны для модели.

# 13. Fine-tuning: первая практическая цель

Первая версия fine-tuning должна решать узкую задачу: natural language → structured plan. Это проще оценивать и легче отлаживать.

1. Выбрать 1-2 небольшие open-weight LLM для benchmark.

2. Определить JSON schema для задания и плана.

3. Создать и вручную проверить 1 000-5 000 качественных примеров для первого прототипа.

4. Обучить базовую модель без fine-tuning на holdout-наборе.

5. Провести LoRA/QLoRA SFT.

6. Сравнить базовую и дообученную модели на одном и том же тестовом наборе.

7. Проверить не только качество текста, но и валидность JSON, соответствие ограничениям и качество самого плана.

| Что сравнивать | Как измерять |
| --- | --- |
| Формат | Доля валидных JSON / schema violations |
| Извлечение сущностей | Precision/recall по deadline, duration, constraints и т.д. |
| План | Доля планов без конфликтов календаря/ограничений |
| Полезность | Human preference: какой из двух планов лучше |
| Реальное выполнение | Completion rate у реальных пользователей |

# 14. LoRA / QLoRA: что вы должны понимать

Почему полное обучение всех параметров LLM дорого.

Что такое low-rank adapters и какие параметры реально обновляются.

Что такое quantization и зачем она нужна для снижения требований к памяти.

Как batch size, learning rate, number of epochs и sequence length влияют на результат.

Как контролировать overfitting на маленьком датасете.

Как хранить versioned adapter checkpoints и сравнивать модели воспроизводимо.

# 15. Preference learning / Reward Model

После SFT ваша система умеет генерировать планы. Следующий вопрос: какой план лучше? Для этого собирайте пары сравнений.

Context
   +
Plan A
   +
Plan B
   ↓
Human / behavioral preference
   ↓
preferred_plan = A

Начинайте с human preference: вы и тестировщики выбираете лучший план из пары.

После MVP добавляйте behavioral signal: completion, delay, reschedule count, missed deadline.

Обучите reward model, которая получает context + candidate plan и возвращает score.

Используйте reward model для ranking нескольких кандидатных планов.

# 16. Personalized planning и переход к online learning

Когда накопится достаточно событий, можно формализовать систему как state → action → reward. Это подводит к contextual bandits или reinforcement learning, но этот этап должен быть последним, а не стартовым.

state = {user_profile, calendar, tasks, deadlines, history}
action = choose_schedule_or_task
reward = completion - delay_penalty - reschedule_penalty
next_state = updated_user_state

Сначала обычная supervised модель.

Затем ranking/reward model.

Только после появления устойчивого потока реальных outcome переходите к online adaptation.

Не позволяйте online-модели бесконтрольно менять поведение без safeguards и возможности отката.

# 17. Архитектура продукта

FRONTEND
                  Web / Telegram / Mobile
                           │
                           ▼
                        BACKEND
                   FastAPI / Python
                           │
          ┌────────────────┼────────────────┐
          ▼                ▼                ▼
      PostgreSQL        Redis         Integrations
                                         │
                                   Calendar / etc.
                           │
                           ▼
                    AI ORCHESTRATOR
                           │
             ┌─────────────┼─────────────┐
             ▼             ▼             ▼
            LLM        Planner       Reward Model
             │             │             │
             └─────────────┼─────────────┘
                           ▼
                       FINAL PLAN
                           │
                           ▼
                          USER
                           │
                           ▼
                     BEHAVIOR DATA
                           │
                           ▼
                    TRAINING PIPELINE

Технологический стек не следует фиксировать слишком рано. Для первого прототипа рационален Python/FastAPI + PostgreSQL + простая web/Telegram поверхность. ML-пайплайн можно держать отдельным модулем.

# 18. Roadmap на 8-12 недель: первый учебный цикл

| Период | Что изучаете | Что делаете руками | Артефакт/результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Недели 1-2 | Python data stack, Git, JSON/JSONL | Чистка и анализ маленького датасета | Первый versioned dataset + notebook |
| Недели 2-3 | Linear algebra + probability basics | Векторы, матрицы, cosine similarity в NumPy | Мини-репозиторий math_practice |
| Недели 3-4 | Statistics + scikit-learn | Baseline для completion prediction | Первый ML experiment |
| Недели 5-6 | PyTorch | Небольшая MLP для completion | Рабочий training loop + validation |
| Недели 7-8 | Transformers + Hugging Face | Inference, tokenizer, structured output | LLM prototype |
| Недели 9-10 | Dataset design + SFT | 1k-5k SFT examples, QA и split | SFT dataset v1 |
| Недели 10-11 | LoRA/QLoRA | Первый fine-tuning | Model v1 + benchmark |
| Недели 12+ | Reward / preferences | Пары планов + ranking | Reward dataset v1 и исследовательская постановка |

# 19. Roadmap продукта после учебного цикла

| Этап | Функциональность | ML-составляющая | Критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Создание цели и задач через чат | Base LLM | JSON стабилен и валиден |
| M1 | Автоматическая декомпозиция цели | SFT LLM | Сравнимо лучше base на holdout |
| M2 | Календарное планирование | Rules + optimizer | Нет конфликтов и соблюдаются ограничения |
| M3 | Completion prediction | Classical ML | Модель лучше baseline и калибрована |
| M4 | Ranking candidate plans | Reward model | Human preference выше baseline |
| M5 | Behavior feedback | Data pipeline | Собираются реальные outcomes |
| M6 | Personalization | User profile + model | Completion rate растёт относительно baseline |
| M7 | Online adaptation | Contextual bandit/RL research | Только после достаточного объема данных |

# 20. Экспериментальная программа

Чтобы проект был исследовательским, а не просто приложением, заранее задайте сравнения. Минимальный набор:

| Модель | Идея |
| --- | --- |
| Baseline 0 | Правила: deadline + priority + доступное время |
| Baseline 1 | Base LLM без fine-tuning |
| Model A | Fine-tuned LLM на SFT dataset |
| Model B | Completion model + planner |
| Model C | SFT LLM + reward model |
| Model D | SFT + reward + personalization |

Для каждого эксперимента фиксируйте версию dataset, версию модели, параметры обучения, seed, метрики и известные ограничения.

# 21. Метрики проекта

| Уровень | Основные метрики |
| --- | --- |
| LLM output | JSON validity, schema adherence, extraction accuracy |
| Plan quality | Constraint violations, schedule conflicts, completion of planned tasks |
| Prediction | ROC-AUC/PR-AUC, log loss, calibration |
| Duration | MAE/RMSE между оцененной и фактической длительностью |
| Behavior | Completion rate, deadline adherence, reschedule rate |
| Human evaluation | Pairwise preference, perceived usefulness |

# 22. Ошибки, которых стоит избежать

1. Слишком рано переходить к fine-tuning, не имея baseline и понятной задачи.

2. Учить LLM напрямую «планировать жизнь» без формальной схемы и измеримых target.

3. Случайно смешивать данные одного и того же пользователя между train и test.

4. Оценивать качество только по красивым ответам LLM и не смотреть на фактическое выполнение.

5. Считать огромный synthetic dataset автоматически качественным.

6. Позволять AI генерировать или менять внутреннюю schema без контроля.

7. Построить красивый UI до того, как понятны данные и ML-механика.

8. Собрать слишком много интеграций на MVP и не довести главный ML-loop до конца.

# 23. Рекомендуемое распределение ролей на двоих

| Роль 1 | Роль 2 |
| --- | --- |
| Data/ML lead: dataset schema, очистка, baseline, training, evaluation | Product/AI engineering lead: backend, integrations, UI, orchestration |
| Отвечает за эксперименты и reproducibility | Отвечает за UX и продуктовый workflow |
| Совместно: архитектура, постановка задач, ревью результатов, безопасность данных | Совместно: архитектура, постановка задач, ревью результатов, безопасность данных |

Роли не должны быть жесткими: каждый должен хотя бы один раз самостоятельно пройти весь ML pipeline и хотя бы один раз интегрировать обученную модель в продукт.

# 24. Definition of Done для основной учебной части

Вы сами проектируете schema и объясняете смысл каждого поля.

Вы умеете собрать и почистить датасет в Pandas.

Вы умеете корректно разделить train/validation/test и объяснить риск leakage.

Вы самостоятельно обучили baseline classifier и сравнили его с более сильными ML-моделями.

Вы понимаете forward/backpropagation, loss и optimizer на уровне небольшого PyTorch-проекта.

Вы самостоятельно провели inference open-weight LLM и получили structured output.

Вы создали SFT dataset и умеете проверить его качество до обучения.

Вы провели LoRA/QLoRA fine-tuning и сравнили base vs fine-tuned модель на фиксированном benchmark.

Вы собрали preference dataset и понимаете, что именно пытается выучить reward model.

Вы умеете объяснить, почему поведенческие данные ценнее synthetic data для персонализации.

Вы можете воспроизвести эксперимент по версии dataset + config + checkpoint.

# 25. Первый конкретный спринт: что делать прямо сейчас

1. Создать GitHub-репозиторий проекта и зафиксировать общую структуру каталогов.

2. Описать первую ML-задачу одним предложением: «Predict probability of task completion in a given user context».

3. Спроектировать v0 schema для events и tasks.

4. Собрать 300-500 synthetic examples вручную/полуавтоматически и проверить их глазами.

5. Написать Pandas-пайплайн очистки и feature engineering.

6. Обучить logistic regression baseline.

7. Сделать отчет: какие признаки используются, какая baseline metric, где модель ошибается.

8. Только после этого начинать изучать и применять fine-tuning.

# 26. Финальная концепция проекта

Главный research question Можно ли повысить фактическое выполнение пользовательских задач, если объединить general-purpose LLM, дообученную на структурированном планировании, модель оценки выполнимости плана и персонализацию на основе реального поведения пользователя?

Эта формулировка дает вам одновременно: продукт, ML-задачу, датасетную работу, fine-tuning, экспериментальную методологию и понятную метрику успеха. При этом интерфейс и значительную часть прикладной логики действительно можно ускорять с помощью AI, не отдавая AI контроль над научной частью проекта.

# Приложение A. Минимальная структура репозитория

project/
├── app/                   # backend / API
├── frontend/              # UI
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── interim/
│   └── processed/
├── datasets/
│   ├── sft/
│   ├── behavior/
│   └── preference/
├── models/
│   ├── baseline/
│   └── finetuned/
├── training/
├── evaluation/
├── notebooks/
├── configs/
├── tests/
├── README.md
└── pyproject.toml

# Приложение B. Минимальный стек

| Задача | Инструменты |
| --- | --- |
| Data | Python, NumPy, Pandas, Matplotlib |
| Classical ML | scikit-learn, при необходимости XGBoost/LightGBM |
| Deep Learning | PyTorch |
| LLM | Hugging Face Transformers, Datasets, PEFT, TRL |
| Storage | PostgreSQL |
| Backend | FastAPI |
| Versioning | Git/GitHub; при росте датасета - DVC или аналог |
| Deployment | Docker; затем выбранный облачный/локальный вариант |